|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Căn cứ Hợp đồng số 012-2020/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS ngày 12/02/2020 giữa Trung tâm Cung ứng Vật tư và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE + WIFI) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu năm 2020”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV ngày 10/07/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh thư đặt hàng PO6 số 4970/CUVT-KV ngày 10/08/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa theo thư đặt hàng;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày 29/09/2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: VIỄN THÔNG BẮC GIANG

* Địa chỉ: Số 34 Nguyễn Thị Lưu, P. Trần Phú, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
* Điện thoại: 0204.3526234 Fax: 0204.3526000
* Đại diện: Ông Phan Hùng Tiến Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
* Điện thoại: 024.38362094 Fax: 024.38361195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Hai bên cùng xác nhận tiến độ giao nhận hàng hóa theo thư đặt hàng như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Đánh giá  (Đạt/ Không đạt) |
| Bắt đầu | Hoàn thành | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Giao hàng theo Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV | 14/07/2020 | 12/08/2020 | 14/07/2020 | 29/09/2020 | Không đạt |

Kết luận: Bên B không đáp ứng tiến độ giao hàng của Đơn đặt hàng số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV chi tiết số lượng trễ tiến độ như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Số ngày trễ |
| Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành | Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành |
| 1 | iGate GW040: 4FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền ONT VNPT Technology) | 80 | 12/08/2020 | 80 | 29/09/2020 | 48 |

*\*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 dây cáp mạng UTP dài tối thiểu 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.*

|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Căn cứ Hợp đồng số 012-2020/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS ngày 12/02/2020 giữa Trung tâm Cung ứng Vật tư và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE + WIFI) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu năm 2020”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV ngày 10/07/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh thư đặt hàng PO6 số 4970/CUVT-KV ngày 10/08/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa theo thư đặt hàng;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày 29/09/2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: VIỄN THÔNG BẮC KẠN

* Địa chỉ: Tổ 1B, P. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
* Điện thoại: 0209.3810464 Fax: 0209.3810465
* Đại diện: ……….……………… Chức vụ: ……….………………

Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
* Điện thoại: 024.38362094 Fax: 024.38361195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Hai bên cùng xác nhận tiến độ giao nhận hàng hóa theo thư đặt hàng như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Đánh giá  (Đạt/ Không đạt) |
| Bắt đầu | Hoàn thành | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Giao hàng theo Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV | 14/07/2020 | 12/08/2020 | 14/07/2020 | 29/09/2020 | Không đạt |

Kết luận: Bên B không đáp ứng tiến độ giao hàng của Đơn đặt hàng số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV chi tiết số lượng trễ tiến độ như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Số ngày trễ |
| Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành | Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành |
| 1 | iGate GW040: 4FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền ONT VNPT Technology) | 300 | 12/08/2020 | 300 | 29/09/2020 | 48 |

*\*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 dây cáp mạng UTP dài tối thiểu 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.*

|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Căn cứ Hợp đồng số 012-2020/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS ngày 12/02/2020 giữa Trung tâm Cung ứng Vật tư và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE + WIFI) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu năm 2020”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV ngày 10/07/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh thư đặt hàng PO6 số 4970/CUVT-KV ngày 10/08/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa theo thư đặt hàng;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày 01/10/2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: VIỄN THÔNG BẮC NINH

* Địa chỉ: Số 33 Lý Thái Tổ, P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
* Điện thoại: 0222.3856777 Fax: 0222.3856567
* Đại diện: ……….……………… Chức vụ: ……….………………

Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
* Điện thoại: 024.38362094 Fax: 024.38361195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Hai bên cùng xác nhận tiến độ giao nhận hàng hóa theo thư đặt hàng như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Đánh giá  (Đạt/ Không đạt) |
| Bắt đầu | Hoàn thành | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Giao hàng theo Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV | 14/07/2020 | 12/08/2020 | 14/07/2020 | 01/10/2020 | Không đạt |

Kết luận: Bên B không đáp ứng tiến độ giao hàng của Đơn đặt hàng số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV chi tiết số lượng trễ tiến độ như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Số ngày trễ |
| Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành | Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành |
| 1 | iGate GW040: 4FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền ONT VNPT Technology) | 800 | 12/08/2020 | 800 | 01/10/2020 | 50 |

*\*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 dây cáp mạng UTP dài tối thiểu 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.*

|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Căn cứ Hợp đồng số 012-2020/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS ngày 12/02/2020 giữa Trung tâm Cung ứng Vật tư và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE + WIFI) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu năm 2020”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV ngày 10/07/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh thư đặt hàng PO6 số 4970/CUVT-KV ngày 10/08/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa theo thư đặt hàng;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày 01/10/2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: VIỄN THÔNG HÀ TĨNH

* Địa chỉ: Số 06 Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
* Điện thoại: 0239.3858952 Fax: 0239.3856697
* Đại diện: Ông Trần Danh Việt Chức vụ: Giám đốc

Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
* Điện thoại: 024.38362094 Fax: 024.38361195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Hai bên cùng xác nhận tiến độ giao nhận hàng hóa theo thư đặt hàng như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Đánh giá  (Đạt/ Không đạt) |
| Bắt đầu | Hoàn thành | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Giao hàng theo Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV | 14/07/2020 | 12/08/2020 | 14/07/2020 | 01/10/2020 | Không đạt |

Kết luận: Bên B không đáp ứng tiến độ giao hàng của Đơn đặt hàng số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV chi tiết số lượng trễ tiến độ như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Số ngày trễ |
| Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành | Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành |
| 1 | iGate GW040: 4FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền ONT VNPT Technology) | 500 | 12/08/2020 | 500 | 01/10/2020 | 50 |

*\*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 dây cáp mạng UTP dài tối thiểu 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.*

|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Căn cứ Hợp đồng số 012-2020/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS ngày 12/02/2020 giữa Trung tâm Cung ứng Vật tư và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE + WIFI) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu năm 2020”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV ngày 10/07/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh thư đặt hàng PO6 số 4970/CUVT-KV ngày 10/08/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa theo thư đặt hàng;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày 12/09/2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: VIỄN THÔNG HÒA BÌNH

* Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Phương Lâm, TP. Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
* Điện thoại: 0218.3897788 Fax: 0218.3897799
* Đại diện: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Chức vụ: Phó phòng KH-KT

Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
* Điện thoại: 024.38362094 Fax: 024.38361195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Hai bên cùng xác nhận tiến độ giao nhận hàng hóa theo thư đặt hàng như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Đánh giá  (Đạt/ Không đạt) |
| Bắt đầu | Hoàn thành | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Giao hàng theo Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV | 14/07/2020 | 12/08/2020 | 14/07/2020 | 12/09/2020 | Không đạt |

Kết luận: Bên B không đáp ứng tiến độ giao hàng của Đơn đặt hàng số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV chi tiết số lượng trễ tiến độ như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Số ngày trễ |
| Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành | Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành |
| 1 | iGate GW040: 4FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền ONT VNPT Technology) | 100 | 12/08/2020 | 100 | 12/09/2020 | 31 |

*\*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 dây cáp mạng UTP dài tối thiểu 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.*

|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Căn cứ Hợp đồng số 012-2020/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS ngày 12/02/2020 giữa Trung tâm Cung ứng Vật tư và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE + WIFI) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu năm 2020”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV ngày 10/07/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh thư đặt hàng PO6 số 4970/CUVT-KV ngày 10/08/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa theo thư đặt hàng;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày 01/10/2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: VIỄN THÔNG HẬU GIANG

* Địa chỉ: Số 61 Võ Văn Kiệt, khu vực 4, Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
* Điện thoại: 0293.3573456 Fax: 0293.3573888
* Đại diện: ……….……………… Chức vụ: ……….………………

Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
* Điện thoại: 024.38362094 Fax: 024.38361195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Hai bên cùng xác nhận tiến độ giao nhận hàng hóa theo thư đặt hàng như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Đánh giá  (Đạt/ Không đạt) |
| Bắt đầu | Hoàn thành | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Giao hàng theo Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV | 14/07/2020 | 12/08/2020 | 14/07/2020 | 01/10/2020 | Không đạt |

Kết luận: Bên B không đáp ứng tiến độ giao hàng của Đơn đặt hàng số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV chi tiết số lượng trễ tiến độ như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Số ngày trễ |
| Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành | Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành |
| 1 | iGate GW040: 4FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền ONT VNPT Technology) | 450 | 12/08/2020 | 450 | 01/10/2020 | 50 |

*\*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 dây cáp mạng UTP dài tối thiểu 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.*

|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Căn cứ Hợp đồng số 012-2020/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS ngày 12/02/2020 giữa Trung tâm Cung ứng Vật tư và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE + WIFI) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu năm 2020”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV ngày 10/07/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh thư đặt hàng PO6 số 4970/CUVT-KV ngày 10/08/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa theo thư đặt hàng;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày 01/10/2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: VIỄN THÔNG KHÁNH HÒA

* Địa chỉ: Số 50 Lê Thánh Tôn, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
* Điện thoại: 0258.3585858 Fax: 0258.3563456
* Đại diện: ……….……………… Chức vụ: ……….………………

Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
* Điện thoại: 024.38362094 Fax: 024.38361195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Hai bên cùng xác nhận tiến độ giao nhận hàng hóa theo thư đặt hàng như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Đánh giá  (Đạt/ Không đạt) |
| Bắt đầu | Hoàn thành | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Giao hàng theo Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV | 14/07/2020 | 12/08/2020 | 14/07/2020 | 01/10/2020 | Không đạt |

Kết luận: Bên B không đáp ứng tiến độ giao hàng của Đơn đặt hàng số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV chi tiết số lượng trễ tiến độ như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Số ngày trễ |
| Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành | Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành |
| 1 | iGate GW040: 4FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền ONT VNPT Technology) | 180 | 12/08/2020 | 180 | 01/10/2020 | 50 |

*\*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 dây cáp mạng UTP dài tối thiểu 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.*

|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Căn cứ Hợp đồng số 012-2020/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS ngày 12/02/2020 giữa Trung tâm Cung ứng Vật tư và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE + WIFI) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu năm 2020”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV ngày 10/07/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh thư đặt hàng PO6 số 4970/CUVT-KV ngày 10/08/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa theo thư đặt hàng;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày 12/09/2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: VIỄN THÔNG PHÚ THỌ

* Địa chỉ: Số 1468 Hùng Vương, Phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
* Điện thoại: 0210.800126 Fax: 0210.3847678
* Đại diện: Ông Đỗ Nam Hải Chức vụ: Giám đốc

Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
* Điện thoại: 024.38362094 Fax: 024.38361195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Hai bên cùng xác nhận tiến độ giao nhận hàng hóa theo thư đặt hàng như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Đánh giá  (Đạt/ Không đạt) |
| Bắt đầu | Hoàn thành | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Giao hàng theo Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV | 14/07/2020 | 12/08/2020 | 14/07/2020 | 12/09/2020 | Không đạt |

Kết luận: Bên B không đáp ứng tiến độ giao hàng của Đơn đặt hàng số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV chi tiết số lượng trễ tiến độ như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Số ngày trễ |
| Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành | Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành |
| 1 | iGate GW040: 4FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền ONT VNPT Technology) | 1000 | 12/08/2020 | 1000 | 12/09/2020 | 31 |

*\*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 dây cáp mạng UTP dài tối thiểu 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.*

|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Căn cứ Hợp đồng số 012-2020/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS ngày 12/02/2020 giữa Trung tâm Cung ứng Vật tư và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE + WIFI) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu năm 2020”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV ngày 10/07/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh thư đặt hàng PO6 số 4970/CUVT-KV ngày 10/08/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa theo thư đặt hàng;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày 01/10/2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH

* Địa chỉ: 56 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
* Điện thoại: 0232.800126 Fax: 0232.3850678
* Đại diện: Ông Nguyễn Mậu Thăng Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
* Điện thoại: 024.38362094 Fax: 024.38361195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Hai bên cùng xác nhận tiến độ giao nhận hàng hóa theo thư đặt hàng như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Đánh giá  (Đạt/ Không đạt) |
| Bắt đầu | Hoàn thành | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Giao hàng theo Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV | 14/07/2020 | 12/08/2020 | 14/07/2020 | 01/10/2020 | Không đạt |

Kết luận: Bên B không đáp ứng tiến độ giao hàng của Đơn đặt hàng số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV chi tiết số lượng trễ tiến độ như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Số ngày trễ |
| Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành | Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành |
| 1 | iGate GW040: 4FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền ONT VNPT Technology) | 300 | 12/08/2020 | 300 | 01/10/2020 | 50 |

*\*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 dây cáp mạng UTP dài tối thiểu 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.*

|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Căn cứ Hợp đồng số 012-2020/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS ngày 12/02/2020 giữa Trung tâm Cung ứng Vật tư và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE + WIFI) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu năm 2020”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV ngày 10/07/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh thư đặt hàng PO6 số 4970/CUVT-KV ngày 10/08/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa theo thư đặt hàng;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày 01/10/2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: VIỄN THÔNG QUẢNG NAM

* Địa chỉ: 2A Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
* Điện thoại: 0235.3833333 Fax:
* Đại diện: ……….……………… Chức vụ: ……….………………

Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
* Điện thoại: 024.38362094 Fax: 024.38361195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Hai bên cùng xác nhận tiến độ giao nhận hàng hóa theo thư đặt hàng như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Đánh giá  (Đạt/ Không đạt) |
| Bắt đầu | Hoàn thành | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Giao hàng theo Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV | 14/07/2020 | 12/08/2020 | 14/07/2020 | 01/10/2020 | Không đạt |

Kết luận: Bên B không đáp ứng tiến độ giao hàng của Đơn đặt hàng số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV chi tiết số lượng trễ tiến độ như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Số ngày trễ |
| Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành | Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành |
| 1 | iGate GW040: 4FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền ONT VNPT Technology) | 300 | 12/08/2020 | 300 | 01/10/2020 | 50 |

*\*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 dây cáp mạng UTP dài tối thiểu 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.*

|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Căn cứ Hợp đồng số 012-2020/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS ngày 12/02/2020 giữa Trung tâm Cung ứng Vật tư và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE + WIFI) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu năm 2020”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV ngày 10/07/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh thư đặt hàng PO6 số 4970/CUVT-KV ngày 10/08/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa theo thư đặt hàng;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày 01/10/2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: VIỄN THÔNG SƠN LA

* Địa chỉ: Số 01 đường Tô Hiệu, P. Tô Hiệu, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La
* Điện thoại: 0212.3852255 Fax: 0212.3852452
* Đại diện: Ông Trần Thanh Tùng Chức vụ: Phó Giám đốc

Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
* Điện thoại: 024.38362094 Fax: 024.38361195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Hai bên cùng xác nhận tiến độ giao nhận hàng hóa theo thư đặt hàng như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Đánh giá  (Đạt/ Không đạt) |
| Bắt đầu | Hoàn thành | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Giao hàng theo Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV | 14/07/2020 | 12/08/2020 | 14/07/2020 | 01/10/2020 | Không đạt |

Kết luận: Bên B không đáp ứng tiến độ giao hàng của Đơn đặt hàng số 4563/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV chi tiết số lượng trễ tiến độ như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Số ngày trễ |
| Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành | Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành |
| 1 | iGate GW040: 4FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền ONT VNPT Technology) | 500 | 12/08/2020 | 500 | 01/10/2020 | 50 |

*\*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 dây cáp mạng UTP dài tối thiểu 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.*

|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Căn cứ Hợp đồng số 012-2020/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS ngày 12/02/2020 giữa Trung tâm Cung ứng Vật tư và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE + WIFI) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu năm 2020”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV ngày 10/07/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh thư đặt hàng PO6 số 4970/CUVT-KV ngày 10/08/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh Thư đặt hàng PO6 (lần 2) số 6128/CUVT-KV ngày 10/11/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa theo thư đặt hàng;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày 18/11/2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI

* Địa chỉ: Số 61 Nguyễn Văn Trị, P. Hòa Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
* Điện thoại: 0251.3840444 Fax: 0251.3847185
* Đại diện: Ông Phạm Hùng Đức Chức vụ: Giám đốc

Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
* Điện thoại: 024.38362094 Fax: 024.38361195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Hai bên cùng xác nhận tiến độ giao nhận hàng hóa theo thư đặt hàng như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Đánh giá  (Đạt/ Không đạt) |
| Bắt đầu | Hoàn thành | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Giao hàng theo Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV, thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh (lần 2) số 6128/CUVT-KV | 14/07/2020 | 12/08/2020 | 14/07/2020 | 18/11/2020 | Không đạt |

Kết luận: Bên B không đáp ứng tiến độ giao hàng của Đơn đặt hàng số 4563/CUVT-KV, thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh (lần 2) số 6128/CUVT-KV chi tiết số lượng trễ tiến độ như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Số ngày trễ |
| Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành | Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành |
| 1 | iGate GW040: 4FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền ONT VNPT Technology) | 2000 | 12/08/2020 | 2000 | 18/11/2020 | 98 |

*\*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 dây cáp mạng UTP dài tối thiểu 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.*

|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

*Căn cứ Hợp đồng số 012-2020/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS ngày 12/02/2020 giữa Trung tâm Cung ứng Vật tư và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (4FE/GE + WIFI) tương thích hệ thống GPON cho nhu cầu năm 2020”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV ngày 10/07/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh thư đặt hàng PO6 số 4970/CUVT-KV ngày 10/08/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Thông báo điều chỉnh Thư đặt hàng PO6 (lần 2) số 6128/CUVT-KV ngày 10/11/2020 của Trung tâm Cung ứng Vật tư – Viễn thông TP. Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ văn bản số 4195/VNPT-HNi-ĐT-TL ngày 10/08/2020 của Viễn thông Hà Nội v/v Tiếp nhận 8.100 bộ TBĐC theo công điện phân bổ tháng 08/2020 của VNPT Net;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa theo thư đặt hàng;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày 18/11/2020, chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY DỊCH VỤ VÂT TƯ - VIỄN THÔNG HÀ NỘI

* Địa chỉ: 811 Đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội
* Điện thoại: 024.36643793 Fax: 024.3664381
* Đại diện: Ông Lê Nam Trân Chức vụ: Giám đốc

Bên B: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
* Điện thoại: 024.38362094 Fax: 024.38361195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Hai bên cùng xác nhận tiến độ giao nhận hàng hóa theo thư đặt hàng như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Đánh giá  (Đạt/ Không đạt) |
| Bắt đầu | Hoàn thành | Bắt đầu | Hoàn thành |
| 1 | Giao hàng theo Thư đặt hàng PO6 số 4563/CUVT-KV, thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh (lần 2) số 6128/CUVT-KV | 14/07/2020 | 12/08/2020 | 14/07/2020 | 18/11/2020 | Không đạt |

Kết luận: Bên B không đáp ứng tiến độ giao hàng của Đơn đặt hàng số 4563/CUVT-KV, thông báo điều chỉnh số 4970/CUVT-KV và thông báo điều chỉnh (lần 2) số 6128/CUVT-KV chi tiết số lượng trễ tiến độ như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Thời gian yêu cầu | | Thời gian thực hiện | | Số ngày trễ |
| Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành | Số lượng  (bộ) | Ngày hoàn thành |
| 1 | iGate GW040: 4FE/GE +Wifi (Bao gồm bản quyền ONT VNPT Technology) | 500 | 12/08/2020 | 500 | 18/11/2020 | 98 |

*\*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 dây cáp mạng UTP dài tối thiểu 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.*